**О переносе сроков остановки на профремонт в 2016 году**

**котельных по улицам Морозова, 10 и Пушкина,65**

В связи с производством работ по выносу тепловых сетей из зоны строительства пешеходной улицы в г. Ставрополе (53 квартал) изменен график вывода в ремонт источников теплоснабжения АО «Теплосеть» на 2016 год в части остановки котельных:

- по ул. Морозова, 10 – сроки перенесены с 5-19 июля на 6-20 сентября 2016 года;

- по ул. Пушкина, 65 – с 6-20 сентября на 5-19 июля 2016 года.