|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава администрациигорода Ставрополя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год |

**План мероприятий по озеленению и воспроизводству лесов города Ставрополя на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятия** | **Количество** | **Срок****выполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| **Озеленение и благоустройство территории города** |
|  | Устройство автоматизированной системы полива на разделительной полосе по просп. Кулакова (от ул. Ленина до ул. Октябрьской) | 5,2 км | май2016 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
|  | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов на территории общественно – культурного центра города Ставрополя: пл. Ленина;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 78 800 шт. | октябрь – ноябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):пл. Ленина;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 98 208 шт. | октябрь – ноябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (канны):Крепостная гора;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) | 239 900 шт. | июнь2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью посадки ковровых растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):пл. Ленина | 3 000 шт. | май - июнь2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Оформление клумб и газонов однолетними растениями на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, лобулярия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):пл. Ленина;ул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского – ул. Мира);ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);просп. Октябрьской Революции;ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова);Крепостная гора;просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной);ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);ул. Булкина;ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом»; аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»»;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 204 270 шт. | май – июль 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (астра, хоста):пл. Ленина;ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);ул. Маршала Жукова (ул. Ленина – ул. Мира);ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);ул. Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского);просп. Октябрьской Революции;ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова);Крепостная гора;просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной);ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);ул. Пирогова;ул. Доваторцев | 650 шт. | сентябрь – октябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Вертикальное озеленение ампельными растениями для придания художественного вида территории общественно – культурного центра города Ставрополя(петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):пл. Ленина;ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова);Крепостная гора;просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной);ул. Булкина;просп. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Советской);ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);ул.Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);пл. 200-летия | 6 640 шт. | май – июль 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония драгон, агава, хлорофитум):пл. Ленина;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 12 500 шт. | май – июль 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Восстановление (замена) газонов на территории города Ставрополя:просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);Южный обход – ул. Доваторцев (круг);ул. Пирогова, 34/3 (сквер 60-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов);мемориальный комплекс землякам, погибшим в боях при исполнении воинского долга (сквер Афганцам);ул. Космонавтов;ул. Доваторцев (разделительная полоса);Крепостная гора;реконструкция газонов на пл. Ленина | 3 150 кв. м350 кв. м230 кв. м460 кв. м1 540 кв. м570 кв. м340 кв. м620 кв. м | апрель – май 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
|  | Реконструкция объектов озеленения:замена декоративного кустарника (самшит) на пл. Ленина;обустройство газона, посадка кустарника, устройство цветника на площади Ленина (вход со стороны Думы Ставропольского края);посадка кустарника (сирийская роза) на просп. К. Маркса (памятник Генералу Ермолову);посадка кустарника (снежноягодник) ул. Доваторцев (от ул. Серова до ул. Шпаковской);посадка кустарника (туя) по ул. М. Морозова (от пер. Зоотехнический до ул. Артема), ул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского - пл. Ленина, мемориал Ангел), ул. Дзержинского (миксбордер) | 120 п. м220 кв. м148 шт.160 шт.154 шт. | апрель – ноябрь 2016 | МУП «Горзеленстрой» |
| **Посадка деревьев на территории города и воспроизводство лесов** |
|  | Посадка деревьев на территории города Ставрополя:посадка саженцев лесных культур на территории урочищ города в рамках компенсационной высадки за снос деревьев для строительства перинатального центра (дуб, сосна, ясень, акация, скумпия, лох, клен, кизил, калина, лещина, вяз)ул. Васильева, 8, 12, 17, (рябина, акация, дуб);просп. Кулакова, 27/2 (дуб);просп. Юности, 14 (дуб);пер. Шеболдаева, 7 (дуб);ул. Бруснева, 6 (акация);пр. Ботанический, 12 (рябина);ул. Ленина, 474, 450, 450А (рябина);ул. Мира, 458/1, 458/2 (бук);ул. Тельмана, 238, 238/1 (акация, рябина, бук, дуб);ул. Герцена, 145 (бук, дуб);ул. Доваторцев, 43/2, 50/2, 75 (рябина, акация, бук);ул. Шпаковская, 76А/4 (акация);ул. Тухачевского, 7/2 (акация);ул. 50 лет ВЛКСМ, 38/1, 52/2, 60, 89, 105 (бук, дуб, рябина, акация;просп. Ворошилова, 5Б (акация, бук);ул. Черниговская, 4 (дуб, рябина);ул. Пирогова, 26/4, 46/2, 102 (дуб, акация, бук, рябина);ул. 45 Параллель, 32 (дуб);ул. Южный обход, 55/3 (дуб);ул. Родосская, 2 (дуб)Итого по территории Промышленного района:ул. М. Морозова, 10, 73/10 (дуб);ул. Дзержинского, 176, 178 (рябина, бук);ул. Ленина, 2, 100, 116, 243, 264 (дуб);ул. Комсомольская, 48, 62 (дуб, рябина);ул. Объездная, 3, 5, 9 (дуб);пер. Гвардейский, 7 (дуб);ул. Лермонтова, 221, 257 (дуб);ул. Чкалова, 27А (рябина);ул. Ломоносова (от ул. 8 Марта до ул. Лермонтова) (дуб);пр. Луганский, 70 (дуб);ул. Серова, 278/3, 422 (дуб);ул. Мимоз, 22А (дуб);ул. Чехова, 85/13 (А, Б), 85/14 (А, Б), 85/15 (А, Б), 85/16А (дуб);ул. Беличенко, 4, 8 (дуб);ул. Мира, 286, 286/2 (дуб);ул. Горная – ул. Биологическая (дуб, бук);пер. Баумана – ул. Полевая (дуб);ул. Объездная, 17 (дуб);ул. Магистральная (дуб);ул. Киевская (дуб)Итого по территории Ленинского района:ул. Пригородная, 195, 203, 207, 211/1, 211/3, 213/1, 215/3, 235/1 (дуб, рябина, тополь);просп. К. Маркса, 3/1 (дуб, рябина);ул. Гражданская, 1Б, 3 (дуб, рябина);ул. Дзержинского, 1А (дуб, рябина);ул. Трунова, 134, 136 (дуб, рябина);ул. Октябрьская, 186/1, 186/45 (дуб, тополь);пер. Макарова, 6/2, 8/1, 12/1, 16, 18/2 (дуб, рябина, тополь);ул. Селекционная станция (дуб, тополь)Итого по территории Октябрьского района:Всего на территории города: | 37 340 шт.13 шт.5 шт.4 шт.4 шт.3 шт.2 шт.6 шт.5 шт.15 шт.7 шт.6 шт.8 шт.5 шт.56 шт.5 шт.3 шт.63 шт.20 шт.50 шт.20 шт.300 шт.9 шт.6 шт.55 шт.7 шт.9 шт.7 шт.10 шт.2 шт.20 шт.5 шт.20 шт.10 шт.25 шт.18 шт.10 шт.55 шт.30 шт.2 шт.10 шт.10 шт.320 шт.45 шт.3 шт.12 шт.15 шт.16 шт.52 шт.55 шт.32 шт.230 шт.38 190 шт. | мартапрельоктябрьноябрь2016 | комитет городского хозяйства администрации города СтаврополяадминистрацияПромышленного районагорода СтаврополяадминистрацияЛенинского районагорода СтаврополяадминистрацияОктябрьского районагорода Ставрополя |
|  | Посадка саженцев лесных культур на территории 5 га урочища «Надежда» (вяз, лох узколистный) | 12 000 шт.4 665 шт. | апрель 2016ноябрь 2016 | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** |
|  | Спил и обрезка сухостойных деревьев:

|  |
| --- |
| ул. Л. Толстого, 48; |
| ул. Кирова, 19; |
| ул. Достоевского, 40; |
| ул. Ленина, 200; |
| ул. Тельмана, 16; |
| ул. Ленина, 308; |
| ул. Абрамовой, 4; |
| просп. Ворошилова, 3/1; |
| ул. Тургенева, 59; |
| ул. Октябрьская, 203-207; |
| ул. Лермонтова, 224; |
| ул. Серова, 121а; |
| ул. Шпаковская, 44; |
| ул. Ленина, 308; |
| ул. Репина, 124/59; |
| ул. Дзержинского, 72; |
| ул. Осипенко, 33; |
| ул. Ленина, 143; |
| ул. Мира, 132; |
| ул. Орджоникидзе, 36; |
| ул. Мира, 276, 280, 299, 313; |
| ул. Семашко, 8; |
| ул. Дзержинского, 27; |
| ул. Комсомольская, 45; |
| Старомарьевское шоссе (от пер. Торговый до винзавода); |
| ул. Мира, 150; |
| ул. Ленина, 91б; |
| ул. М. Морозова, 27; |
| ул. Бурмистрова, 159; |
| ул. Станичная, 34; |
| ул. Ленина, 137; |
| ул. Киевская, 36; |
| ул. Ленина, 304 (диагностический центр); |
| ул. Ленина, 385; |
| ул. Васякина, 14; |
| ул. Дзержинского, 40; |
| ул. Л. Толстого, 3; |
| ул. Комсомольская, 61 – ул. Голенева; |
| ул. Доваторцев (от ул. Тухачевского до ул. 45 Параллель); |
| просп. К. Маркса – ул. Гражданская; |
| ул. Дзержинского, 41; |
| ул. Л. Толстого – ул. М. Морозова; |
| ул. Серова, 145; |
| ДНТ «Лесник», 77; |
| ул. Р. Люксембург, 63; |
| ул. Гагарина, 6; |
| ул. Бурмистрова, 112; |
| ул. Попова, 40; |
| ул. Репина, 198; |
| ул. Шпаковская, 70а; |
| ул. Л. Толстого, 61а; |
| ул. Бурмистрова – ул. Ушакова; |
| ул. Шпаковская, 65; |
| ул. Доваторцев, 277; |
| ул. Маршала Жукова, 23; |
| ул. Лермонтова, 259; |
| ул. Ленина, 377; |
| ул. Ленина – ул. Л. Толстого; |
| ул. Ленина (от ул. Р. Люксембург до ул. Маяковского); |
| ул. Мира, 218; |
| ул. 8 Марта, 102; |
| ул. Голенева, 62; |
| ул. Дзержинского, 165; |
| ул. Дзержинского, 167; |
| ул. Л. Толстого, 58 |

Итого по территории города Ставрополя:ул. Васякина, 24;ул. Вокзальная, 6;ул. Вокзальная, 23;ул. Горького, 16;ул. Горького, 19;ул. Горького, 28;ул. Дзержинского, 93;ул. Железнодорожная, 123;ул. Железнодорожная, 12, 14;ул. Калинина, 8;ул. Лазо, 95;пр. Молодежный, 18;пер. Онежский, 9;ул. Орджоникидзе, 94, 96;пл. Фрунзе, 35;ул. Попова, 16Б;ул. Пригородная, 197;ул. Пригородная, 199;ул. Пригородная, 201;ул. Пригородная, 207;ул. Пригородная, 215/2;пр. Республиканский, 9;ул. Руставели, 34А;ул. Свободная, 63;пер. Северный, 14;ул. Трунова, 35;ул. Фурманова, 2-10;ул. Шаумяна, 25, 27;ул. Щаденко, 58/2;ул. Ясеновская, 38Итого по территории Октябрьского района:ул. Ленина, 277Б;ул. Полевая, 128;пр. Луганский, 38;пр. Фабричный, 1;ул. М. Морозова, 54;пер. Крупской, 80/2;ул. Ленина, 287/2;пер. Расковой, 1;ул. Ипатова, 55Итого по территории Ленинского района:ул. Доваторцев, 7, 7/2;ул. Доваторцев, 7А;просп. Ворошилова, 9/1;просп. Ворошилова, 10/3;просп. Ворошилова, 10/5;ул. Мира, 402;ул. М. Морозова, 106;ул. Ленина, 397/9;ул. Ленина, 365А;просп. Ворошилова, 7/3;ул. Пирогова, 18/1, 18/4;ул. Восточная (СНТ «Прелесть»);просп. Юности, 28/1;ул. Космонавтов, 12;ул. Шпаковская, 86/3;ул. Шпаковская, 84/2, 86/3;ул. Шпаковская, 72;ул. Шпаковская, 74/5;ул. 50 лет ВЛКСМ, 25/7;ул. Доваторцев, 35/2;ул. 4 Промышленная, 3;пр. Ботанический, 8;ул. Доваторцев, 29;ул. Тухачевского, 7/4;ул. Тухачевского, 11А;ул. Васильева, 8;ул. Серова, 4/2;пер. Шеболдаева, 4Итого по территории Промышленного района:Всего на территории города: |

|  |
| --- |
| 2 шт. |
| 3 шт. |
| 3 шт. |
| 1 шт. |
| 3 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 6 шт. |
| 6 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 4 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 4 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 3 шт. |
| 35 шт. |
| 12 шт. |
| 1 шт. |
| 6 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт.1 шт. |
| 17 шт. |
| 6 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 5 шт. |
| 1 шт. |
| 20 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 3 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 9 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 31 шт. |
| 1 шт. |
| 6 шт. |
| 2 шт. |
| 12 шт. |
| 6 шт. |
| 1 шт. |
| 4 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 12 шт. |

274 шт.1 шт.1 шт.4шт.3 шт.1 шт.3 шт.1 шт.2 шт.3 шт.2 шт.2 шт.1 шт.4 шт.1 шт.1 шт.6 шт.14 шт.1 шт.2 шт.3 шт.1 шт.3 шт.4 шт.7 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.2 шт.80 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.2 шт.3 шт.2 шт.1 шт.1 шт.15 шт.6 шт.20 шт.6 шт.8 шт.6 шт.2 шт.3 шт.11 шт.1 шт.3 шт.1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.7 шт.8 шт.1 шт.2 шт.12 шт.5 шт.1 шт.1 шт.8 шт.11 шт.5 шт.9 шт.2 шт.4 шт.148 шт.517 шт. | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополяадминистрация Октябрьского района города СтаврополяадминистрацияЛенинского районагорода Ставрополя администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

Д.Н. Полулях

Е.А. Маслов

35-02-58