|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава города Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 год |

**Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия** | **Объем работ** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **1. Воспроизводство лесов города Ставрополя** | | | | |
| 1.1 | Высадка зеленых насаждений на лесном участке № 30 урочища «Надежда», в целях воспроизводства лесных ресурсов города:  дуб черешчатый;  акация белая  Итого: | 3 500 шт.  3 333 шт.  6 833 шт. | март – апрель;  октябрь - ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города** | | | | |
| 2.1 | |  | | --- | | ул. Дзержинского, 176 (ель); | | ул. Морозова, 66 (ель); | | ул. Комсомольская, 89 (береза, туя); | | | ул. Комсомольская, 38 (береза); | | ул. Объездная, 5 (клен); | | ул. Объездная, 12 (рябина); | | пр. Деповский (береза); | | ул. Ленина, 318/3 (сосна); | | ул. Л. Толстого, 58 (сосна, рябина, каштан); | | | | ул. Ломоносова, 34 (ель, рябина); | | | ул. Мира, 316 (липа); | | | пер. Зоотехнический,15а (туя); | | ул. Лермонтова, 235 (рябина); | | ул. Ленина, 200 (береза, рябина); | | | ул. Мира, 155 (береза, рябина); | | | ул. Гризодубова, 27 (липа, рябина); | | | ул. Чкалова, 27а (липа, рябина); | | | пр. Врачебный, 42 (туя, ель, рябина); | | | | ул. Пушкина, 65в (туя ель); | | | Александровский парк (береза); | | ул. Биологическая, 23 (каштан); | | ул. Города побратима Безье, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 (туя, рябина, дуб); | | | | ул. Беличенко, 2-6 (сосна); | | ул. Беличенко, 8 (рябина); | | Итого: | | 2 шт.  3 шт.  12 шт.  3 шт.  5 шт.  5 шт.  5 шт.  2 шт.  6 шт.  5 шт.  7 шт.  5 шт.  3 шт.  10 шт.  10 шт.  5 шт.  5 шт.  20 шт.  10 шт.  10 шт.  10 шт.  30 шт.  6 шт.  2 шт.  **181** **шт.** | март – апрель;  ноябрь - декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 2.2 | |  | | --- | | ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 211/1, 211/3, 213/1, 215/3, 235/1, 235/2 (рябина, липа, береза, ель, сосна, туя); | | просп. К. Маркса, 3/1 (липа, рябина, сосна);  ул. Гражданская, 1б (липа);  ул. Гражданская, 3 (рябина); | | ул. Дзержинского, 1а (рябина);  ул. Войтика, 43 (ель, сосна);  ул. Орджоникидзе, 2а (береза); | | ул. Трунова, 134 (береза, рябина, липа); | | просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6 (рябина, береза, туя, сосна, липа); | | восточный склон историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (береза, липа, дуб, ясень, клен); | | бульвар имени генерала А. Ермолова (от ул. Войтика до ул. Казачьей) (клен); | | проспект К. Маркса, 15 (сосна, ель);  Итого: | | 20 шт.  5 шт.  2 шт.  3 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  10 шт.  10 шт.  15 шт.  15 шт.  2 шт.  **85** **шт.** | март – апрель;  ноябрь - декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 2.3 | ул. Доваторцев, 9, 15, 25, 34, 37/2, 39, 44/1, 45, 46, 65/2, 66, 67/3, 69/2, 73/1, 86/1, 90/5 (туя, рябина, клен, береза, липа);  просп. Юности 1/3, 32, 46 (рябина, липа);  ул. Бруснева, 11 (рябина);  ул. Южный обход, 55/1, 55/5, 55/10, 55/13 (береза, дуб, туя);  ул. Ленина, 328/10 (рябина);  просп. Кулакова, 29 (рябина, клен);  ул. Пирогова, 102 (дуб, рябина);  ул. Родосская, 13 (рябина, клен);  ул. Космонавтов, 4а, 4б (ель);  ул. Тухачевского, 11в (рябина);  просп. Ворошилова, 5б (рябина);  ул. Шпаковская, 82/4, 86/2, 111 (рябина, туя)  ул. 45 Параллель, 2, 3/1, 3/2, 7/1, 7/2 (липа, рябина)  ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/4, 20/4, 44/3, 50/1, 52/2, 58/2, 60 (рябина, береза, липа, клен);  ул. Серова, 7 (дуб, береза);  ул. Тельмана, 236, 238 (рябина, липа, ель)  ул. Некрасова, 86 (береза);  ул. Фроленко, 4, 12, 16, 22 (рябина, туя, липа)  Итого: | 100 шт.  15 шт.  5 шт.  30 шт.  2 шт.  5 шт.  10 шт.  7 шт.  4 шт.  5 шт.  3 шт.  10 шт.  20 шт.  26 шт.  5 шт.  8 шт.  2 шт.  20 шт.  **277** **шт.** | март – апрель;  ноябрь - декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| **3. Озеленение территории города** | | | | |
| 3.1 | Реконструкция и высадка объектов озеленения:  реконструкция живой изгороди на ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (барбарис);  высадка и реконструкция кустарника на пл. Ленина (гибискус);  высадка кустарника на пересечении ул. М. Морозова и ул. Дзержинского;  высадка кустарника на мемориале «Огонь Вечной Славы» (барбарис);  реконструкция кустарника на Александровской площади (тисс, юкка);  высадка декоративных растений в Сквере памяти земляков, погибших в боях при исполнении воинского долга (хоста);  реконструкция кустарника по ул. Доваторцев, 50/2 (спирея) | 400 шт.  9 шт.  300 шт.  75 шт.  4 шт.  55 шт.  40 шт. | апрель - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.2 | Посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных:  просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);  ул. Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный круг);  ул. Космонавтов (разделительная полоса);  ул. Доваторцев (разделительная полоса);  Крепостная гора;  площадь им. В.И. Ленина;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского | 11 000 кв. м | апрель - июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.3 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Голенева | 211 000 шт. | май - июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.4 | Оформление клумб и газонов однолетними растениями (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, лобулярия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;  ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом», аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 183 800 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.5 | Вертикальное озеленение ампельными растениями (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):  площадь им. В. И. Ленина;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  Крепостная гора;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;  ул. Булкина от ул. Советской до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Дзержинского до ул. Советской;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);  площадь 200-летия города Ставрополя | 5 300 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.6 | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений (бегония драгон, агава, хлорофитум):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 13 000 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.7 | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений (канны):  Крепостная гора;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского | 4 500 шт. | июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.8 | Установка новых топиарных фигур в центральной части города | 2 шт. | сентябрь | МУП «Горзеленстрой»  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 3.9 | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок (астра, хоста):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);  ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;  ул. Советская от просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 6 100 шт. | сентябрь - октябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.10 | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 100 000 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.11 | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов:  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 123 500 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.12 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки кустов роз:  пересечение ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель;  разделительный газон по просп. Кулакова от ул. Ленина до  ул. Октябрьской;  разделительный газон ул. Доваторцев от ул. Лермонтова до  ул. 45 Параллель;  разделительный газон по ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев) | 1 000 шт. | ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| **4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** | | | | |
| 4.1 | ул. Серова, 250;  ул. Серова, 255;  ул. Серова, 326;  ул. Серова, 241;  ул. Серова, 92;  ул. Октябрьская, 118а;  ул. Железнодорожная, 1б;  ул. Дзержинского, 107;  ул. Дзержинского, 14;  ул. Лермонтова, 201-205;  ул. Лермонтова, 36;  ул. Лермонтова, 27;  ул. Лермонтова, 48;  ул. Руставели, 34а;  ул. Вокзальная, 2;  ул. Мира, 367/21;  ул. Мира, 267;  ул. Мира, 315;  ул. Мира, 367/20;  ул. Кавалерийская, 99;  ул. Кавалерийская, 73;  ул. Тельмана, 2/3;  ул. Пригородная, 95;  пл. Ленина, 1;  ул. Ленина, 241;  ул. Ленина, 17;  ул. Ленина, 133;  ул. Ленина, 131;  ул. Ленина, 163;  ул. Ленина, 308;  ул. Ломоносова, 5;  ул. Ломоносова, 3;  просп. Ворошилова, 1;  просп. Ворошилова, 8а;  ул. Л.Толстого, 80;  ул. Л. Толстого, 156;  ул. Л. Толстого, 22;  ул. Голенева, 21;  ул. Голенева, 80;  пер. Школьный, 9;  пер. Шеболдаева, 11;  просп. Юности, 13, 15;  ул. Победы, 8;  ул. Селекционная, 98;  ул. Шпаковская, 94/4;  Старомарьевское шоссе, 18;  ул. Комсомольская, 88;  ул. Пирогова, 5/1;  ул. Морозова, 6-8;  ул. Морозова, 66;  ул. Доваторцев, 38;  ул. Советской армии;  ул. Ленина от ул. Ломоносова до ул. Л. Толстого, ул. Л. Толстого от  ул. Ленина до ул. Мира, ул. Мира от ул. Л.Толстого до ул. Ломоносова (территория, прилегающая к ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»;  Итого: | 8 шт.  1 шт.  1 шт.  4 шт.  1 шт.  1 шт.  20 шт.  4 шт.  1 шт.  38 шт.  3 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  5 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  39 шт.  2 шт.  1 шт.  17 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  4 шт.  16 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  6 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  21 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  37 шт.  1 шт.  3 шт.  18 шт.  33 шт.  **328** **шт.** | в течение года | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 4.2 | ул. Пушкина, 85в;  ул. Мира, 309;  ул. Ашихина, 49;  просп. Октябрьской Революции, 32;  ул. Пожарского, 26;  пр. Энгельса, 13;  ул. Комсомольская, 80-82;  пер. Зоотехнический, 13а;  Итого: | 1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  **9** **шт.** | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4.3 | |  | | --- | | пер. Бестужева, 15; | | ул. Вокзальная, 3; | | ул. Горького, 9; | | ул. Горького, 18; | | ул. Горького, 37; | | ул. Дзержинского, 1а; | | ул. Дзержинского, 31; | | ул. Железнодорожная, 91; | | ул. Калинина, 36; | | ул. Калинина, 38; | | ул. Калинина, 18а;  ул. Калинина, 39,44; | | ул. Калинина, 56; | | ул. Калинина, 58; | | ул. К. Хетагурова, 4; | | ул. Кирова, 13; | | просп. К. Маркса, 77; | | ул. Лопатина, 110а; | | ул. Орджоникидзе, 1а; | | ул. Орджоникидзе, 48; | | ул. Орджоникидзе, 76; | | ул. Орджоникидзе, 88-90; | | ул. Орджоникидзе, 92; | | ул. Подгорная, 114; | | пр. Подгорный (в районе дома 20а по ул. Победы); | | ул. Пригородная, 197; | | ул. Радолицкого, 2; | | ул. Станичная, 14; | | ул. Свободная, 108; | | ул. Ташлянская, 26а; | | ул. Трунова, 85; | | ул. Трунова, 134; | | ул. Украинская, 15; | | пер. Школьный, 9; | | ул. Щаденко, 8; | | ул. Ясеновская, 11;  Итого: | | |  | | --- | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 2 шт.  2 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 3 шт. | | 5 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 3 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 3 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 1 шт. | | 2 шт. | | 1 шт. | | 3 шт.  **57** **шт.** | | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4.4 | |  | | --- | | ул. 50 лет ВЛКСМ, 35/3;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 23/1;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/4;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/4; | | ул. Мира, 454; | | пр. Фестивальный, 7;  ул. Ленина, 441/3-441/8; | | ул. Ленина, 299;  ул. Ленина, 472/1;  ул. Ленина, 328/18; | | ул. Л.Толстого, 13;  ул. Социалистическая, 1;  ул. Социалистическая, 1а | | ул. Социалистическая, 34; | | ул. 8 Марта, 164; | | пр. Передовой, 7; | | ул. Фроленко, 20; | | пр. Ботанический, 7; | | ул. Пирогова, 22/4; | | просп. Кулакова, 8; | | просп. Ворошилова, 11/2; | | ул. Васильева, 7; | | ул. Сочинская, 29; | | просп. Юности, 14; |   Итого: | 2 шт.  3 шт.  2 шт.  3 шт.  4 шт.  5 шт.  3 шт.  7 шт.  3 шт.  4 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  4 шт.  5 шт.  7 шт.  1 шт.  1 шт.  5 шт.  2 шт.  1 шт.  11 шт.  1 шт.  7 шт.  **86** **шт.** | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Грибенник Александр  Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Семенов Дмитрий  Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
|  |  |
| Ломанов Алексей  Алексеевич | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |