П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.03.2020 г. Ставрополь № 456

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Ставрополя |  А.Х. Джатдоев |

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 31.03.2020 № 456

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Вид работ | Срок выполнения | Исполнитель | Контроль |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |
| 1) | ул. 45 Параллель на участке от ул. Пирогова до ул. Рогожникова | реконструкция | январь – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2) | ул. Пирогова от разворотного круга по ул. Пирогова до ул. Доваторцев | реконструкция | январь – июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 3) | ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановой до пр. Лазурного | строительство  | июнь – декабрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 4) | ул. Тюльпановая от ул. Алмазной вдоль детского сада по ул. Тюльпановой, 2в 530 квартале | строительство | июнь – декабрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 5) | просп. Кулакова от пер. Буйнакского до ул. Октябрьской;ул. Доваторцев от ул. Мира до ул. Ленина;ул. Доваторцев от ул. Шпаковской до ул. Тухачевского;ул. Лопатина от пер. Сальского до ул. Железнодорожной;ул. Победы от ул. Фрунзе до ул. Железнодорожной;ул. Железнодорожная от ул. Лопатина до ул. Победы;пер. Сальский от ул. Васякина до ул. Лопатина;ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ;ул. Тухачевского от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ; ул. Маршала Жукова от ул. Мира до ул. Лермонтова;ул. Космонавтов от ул. Доваторцев до кордона Угольного | ремонт дорог | апрель – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 6) | ул. Пономарева от МОУ СОШ № 10 до ул. Каменоломской (в районе городской детской больницы им. Филиппского) | ремонт дорог | июнь –сентябрь | администрация Ленинского района города Ставрополя | Гребенник А.Д. |
| 7) | ул. Дачная на участке от дома 2 до дома 18;пер. Интернациональный;пр. Ключевой на участке от дома 21б до дома 32а; ул. Железнодорожная на участке от ул. Вавилова до дома 125; проезд от ул. Железнодорожной до ул. Ялтинской;ул. Свободная от ул. Трунова до ул. Тургенева;пер. Рылеева;пер. Онежский, 9 | ремонт дорог | июнь – сентябрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя | Ломанов А.А. |
| 8) | ул. Ленина, 450;ул. Васильева, 21;дублер ул. Тухачевского от ул. Пирогова до ул. 50 лет ВЛКСМ;ул. Пирогова, 62/3;ул. Доваторцев, 41/4 | ремонт дорог | июнь – сентябрь | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 9) | пр. Радолицкого от дома 33 до дома 54;ул. Репина от ул. Пархоменкодо ул. Красной (нечетная сторона);пл. Чайкиной;пер. Баумана на участке от ул. Серова до ул. Южной (четная сторона);ул. Гоголя (четная сторона);ул. Чапаева от ул. Парижской Коммуны до пер. Нового (нечетная сторона);ул. Широкая от ул. Чехова до ул. Севрюкова (нечетная сторона);ул. Бурмистрова, 65 Б; ул. Матросова от дома 1 до дома 2А;ул. Тюльпановая на участке от дома 43 до ул. Бирюзовой;ул. Шпаковская в районе дома 72;ул. Р. Люксембург от дома 11 до ул. Дзержинского;пер. Федосеева от дома 4 до дома 18 | ремонт тротуаров | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2. Благоустройство общественных и дворовых территорий |
| 1) | ул. Кавалерийская, 27/1 | капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда | январь – июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А.Боков Д.А.Меликов Г.Н. |
| 2)  | прилегающая территория Комсомольского пруда и Пионерского пруда | благоустройство территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» | январь – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 3) | сквер Декабристов в районе пересечения ул. Ленина и ул. Маяковского | благоустройство территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 4)  | ул. Пригородная, 227;ул. Чапаева, 35А | обустройство подъездных и пешеходных путей, а также благоустройство территорий, прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям | май – сентябрь  | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 5) | ул. Гражданская, 3; просп. К. Маркса, 84; ул. К. Хетагурова, 6, 7;ул. Парижской Коммуны, 54а;ул. Пригородная, 56, ул. Пригородная, 167; ул. Пригородная, 211/1, 211/2, 211/3; ул. Пригородная, 213;ул. Пригородная, 213/1, 213/3;ул. Плеханова – ул. Федорова | установка детского и спортивного оборудования | июнь – ноябрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя | Ломанов А.А. |
| 6)  | просп. Юности, 46;ул. Шпаковская, 82/3;ул. Пирогова, 48/4;просп. Юности, 36;ул. Лермонтова, 260;ул. Пирогова, 26/3;ул. Ленина, 409  | установка детского и спортивного оборудования | июнь – ноябрь | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 7) | сквер по ул. Пирогова, 80  | благоустройство  | июнь – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 8) | территория на пересечении ул. Осетинской и ул. Семашко | благоустройство  | апрель – июль | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 3. Реализация проекта развития территорий муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, основанного на местных инициативах |
| 1) | сквер вдоль ул. Объездной (от пер. Деповского до дома 12);сквер «Дубовая роща» | благоустройство | июнь – сентябрь | администрация Ленинского района города Ставрополя | Гребенник А.Д. |
| 2) | зона отдыха в районе природного родника по ул. Пригородной | благоустройство | июнь – ноябрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя | Ломанов А.А. |
| 3) | сквер в районе многоквартирного дома 86А по ул. Доваторцев  | благоустройство | июнь – ноябрь | администрация Промышленного района города Ставрополя | Семенов Д.Ю. |
| 4. Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 1) | улично-дорожная сеть по маршрутам движения общественного транспорта и магистральным улицам  | установка и замена дорожных знаков | апрель – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2) | улично-дорожная сеть по маршрутам движения общественного транспорта и магистральным улицам | обновление линий продольной и поперечной дорожной разметки на дорогах общего пользования | апрель – сентябрь | комитет городского хозяйства администрациигородаСтаврополя | Скорняков И.А. |
| 3) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 38А;ул. Тухачевского – ул. Пирогова;ул. Серова – ул. Л. Толстого;ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Тухачевского | изменение режима работы светофорных объектов | апрель – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 5. Устройство линий наружного освещения |
|  | б-р Архитекторов | устройство линий наружного освещения | май –август | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 6. Строительство и ремонт инженерных сетей |
|  | просп. Кулакова от ул. Бруснева до пер. Буйнакского | строительство сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | май – октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 7. Развитие транспортной, пешеходной и велоинфраструктуры |
| 1) | обустройство конечной отстойно-разворотной площадки муниципальных маршрутов в микрорайоне «Олимпийский» | благоустройство | май – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 2) | устройство велосипедной дорожки по ул. Соборной от просп. Российского до ул. Рогожникова; ремонт тротуара и обустройство велосипедной дорожки по ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. Доваторцев | благоустройство  | апрель – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Скорняков И.А. |
| 8. Медиаосвещение мероприятий |
|  | в соответствии с местом расположения объекта благоустройства | размещение пресс-релизов о реализации мероприятийна официальном сайте администрации города Ставрополя и тиражирование данных пресс-релизов во всех местных и региональных СМИ с одновременным размещением связанных постов в социальных сетях на официальных страницах администрации города Ставрополя;выход в эфир телеканалов видеосюжетов, рассказывающих о реализации мероприятий;обеспечение фотографирования реализации мероприятий | в соответствии со сроком исполнения мероприятия | управление по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя | Белолапенко Ю.В.Устьянцев М.С. |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко