П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.08.2019 г. Ставрополь № 2150

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя   
от 30.03.2018 № 534

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя  
от 20.09.2013 [№ 3232](consultantplus://offline/ref=596B7840ACCE5F5670F895BB489C7E2C1709E18C99C540484D26E09046A2A800AB6CA071D04778D2C1FAC073I459H) «О Порядке разработки муниципальных программ,  
их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534  
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансовых средств Программы составляет  
1029361,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 186576,56 тыс. рублей;

2019 год – 206513,91 тыс. рублей;

2020 год – 212090,21 тыс. рублей;

2021 год – 212090,21 тыс. рублей;

2022 год – 212090,21 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 120497,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 57249,22 тыс. рублей;

2019 год – 26977,78 тыс. рублей;

2020 год – 12090,21 тыс. рублей;

2021 год – 12090,21 тыс. рублей;

2022 год – 12090,21 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 908863,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 129327,34 тыс. рублей;

2019 год – 179536,13 тыс. рублей;

2020 год – 200000,00 тыс. рублей;

2021 год – 200000,00 тыс. рублей;

2022 год – 200000,00 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить  
в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств Программы составляет  
1029361,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 186576,56 тыс. рублей;

2019 год – 206513,91 тыс. рублей;

2020 год – 212090,21 тыс. рублей;

2021 год – 212090,21 тыс. рублей;

2022 год – 212090,21 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 120497,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 57249,22 тыс. рублей;

2019 год – 26977,78 тыс. рублей;

2020 год – 12090,21 тыс. рублей;

2021 год – 12090,21 тыс. рублей;

2022 год – 12090,21 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 908863,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 129327,34 тыс. рублей;

2019 год – 179536,13 тыс. рублей;

2020 год – 200000,00 тыс. рублей;

2021 год – 200000,00 тыс. рублей;

2022 год – 200000,00 тыс. рублей.

Объемы бюджетных средств на 2018 - 2022 годы определяются решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя  
на текущий финансовый год и плановый период и бюджетным прогнозом.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить   
с привлечением средств бюджета Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п.

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники   
их финансирования могут корректироваться.

Граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, могут принимать участие в реализации мероприятий Программы в форме трудового участия в однодневном субботнике.»;

3) в разделе 6 «Система управления реализацией Программы» после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«Срок проведения общественного обсуждения проектов изменений   
в Программу должен составлять не менее 30 календарных дней со дня размещения в форме открытого размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов изменений в Программу, а также пояснительной записки, обосновывающей вносимые изменения.»;

4) раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить  
в следующей редакции:

«7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  
за отчетный год и за весь период реализации Программы по окончании   
срока ее реализации для оценки вклада Программы в экономическое и социальное развитие города Ставрополя, исходя из степени реализации мероприятий и достижения запланированных показателей (индикаторов) Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется  
в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом   
администрации города Ставрополя.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется  
при достижении наилучшего результата с использованием доведенного  
объема финансирования на реализацию мероприятий Программы.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующих результатов:

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего  
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству,   
с 2,65 процента в 2018 году до 27,61 процента в 2022 году;

увеличить долю благоустроенных общественных территорий,   
от общего количества общественных территорий, подлежащих  
благоустройству с 4,55 процента в 2018 году до 40 процентов в 2022 году;

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий  
с 24 единиц в 2018 году до 110 единиц к 2022 году;

увеличить количество благоустроенных общественных территорий  
с 2 единиц в 2018 году до 7 единиц к 2022 году;

разработать в 2019 году комплексные проекты благоустройства  
общественных территорий;

обеспечить привлечение не менее 17,18 рублей из федерального  
и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов  
на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях,  
необходимых для осуществления мониторинга Программы, оценке реализации Программы и степени решения поставленных задач, [методика](#P709) и критерии оценки эффективности Программы приведены в приложении 2  
к Программе.»;

5) приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;

6) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;

7) приложение 4 «Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED641808767F7618B30A0B9B0C98ADE1EE5B4913A8412871025D55147E54CD95D05DA03Fl0O) всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2022 годах» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 08.08.2019 № 2150

ПЕРЕЧЕНЬ

и общая характеристика мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование выделения мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель, соисполни  тель(и) | Ожидаемый результат | Последствия нереализации мероприятий Программы | Взаимосвязь  с показателями (индикаторами) Программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Благоустройство дворовых территорий в городе Ставрополе | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169  «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2022 | 80283,76 | 72499,51 | 141093,48 | 141093,48 | 141093,48 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение уровня комфорт  ности проживания населения города Ставрополя | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 1, 3 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | |  |  |  |  |
| 49047,86 | 3987,47 | 7760,13 | 7760,13 | 7760,13 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | |  |  |  |  |
| 31235,90 | 68512,04 | 133333,35 | 133333,35 | 133333,35 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Благоустройство общественных территорий в городе Ставрополе | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2022 | 105582,80 | 117485,81 | 70546,74 | 70546,74 | 70546,74 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | повышение уровня  комфорт  ности проживания населения города Ставрополя | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 2, 4 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | |  |  |  |  |
| 7491,36 | 6461,72 | 3880,08 | 3880,08 | 3880,08 |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | |  |  |  |  |
| 98091,44 | 111024,09 | 66666,66 | 66666,66 | 66666,66 |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Разработка дизайн-  проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе, разработка сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе), осуществление функций строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2018 - 2022 | 710,00 | 16528,59 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет градостроитель ства администрации города Ставрополя | повышение уровня  комфорт  ности проживания населения города Ставрополя | снижение уровня благоустройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благоустройства на территории города Ставрополя | пункт 1  таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | |  |  |  |  |
| 710,00 | 16528,59 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | 129327,34 | 179536,13 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | 57249,22 | 26977,78 | 12090,21 | 12090,21 | 12090,21 |  |  |  |  |
| Итого по Программе | | | | 186576,56 | 206513,91 | 212090,21 | 212090,21 | 212090,21 |  |  |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 2

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 08.08.2019 № 2150

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории города Ставрополя»

Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» (далее - Программа) предполагает ежегодное проведение анализа оценки эффективности Программы по следующим критериям:

степень достижения целей Программы (решения задач Программы);

степень соответствия кассовых расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы их запланированному уровню;

степень выполнения основных мероприятий Программы.

ОЦЕНКА

результативности достижения целей Программы

(решения задач Программы)

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка результативности достижения целей Программы (решения задач Программы) | Степень достижения целей Программы  (решения задач Программы) |
| Выше плановой | более 100 процентов |
| Плановая | более 80 процентов до 100 процентов включительно |
| Ниже плановой | от 60 процентов включительно до 80 процентов включительно |
| Неэффективна | менее 60 процентов |

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере ния | Значение показателя | | | | | Источник получения информации по показателю (индикатору) |
| 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля благоустроенных | % | 2,65 | 4,99 | 13,23 | 20,20 | 29,8 | определяется расчетным путем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |  |  |  | исходя из данных годового отчета о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 4,55 | 14,29 | 22,22 | 29,41 | 40 | определяется расчетным путем исходя из данных годового отчета о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии |
| 3. | Количество дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству (на конец отчетного года) | единицы | 24 | 34 | 69 | 92 | 116 | годовой отчет о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии |
| 4. | Количество общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству (на конец отчетного года) | единицы | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | годовой отчет о достигнутых значениях целевых показателей результативности  использования субсидии |
| 5. | Количество разработанных комплексных проектов благоустройства общественных территорий (на конец отчетного года) | единицы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | годовой отчет о достигнутых значениях целевых показателей результативности  использования субсидии |
| 6. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета | рубли | - | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | годовой отчет о достигнутых значениях целевых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | субсидий и иных  межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  | результативности  использования субсидии |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 3

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 08.08.2019 № 2150

АДРЕСНЫЙ

[перечень](consultantplus://offline/ref=D0445781DBA02DCCD3ED641808767F7618B30A0B9B0C98ADE1EE5B4913A8412871025D55147E54CD95D05DA03Fl0O) всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес местонахождения дворовой территории |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2018 год | |
| 1. | Город Ставрополь, улица Лесная, 206, 208, 210 |
| 2. | Город Ставрополь, улица Пригородная, 215/1, 215/2, 215/3 |
| 3. | Город Ставрополь, переулок Буйнакского, 8 |
| 4. | Город Ставрополь, улица Васильева, 13, 15, 17, 19 |
| 5. | Город Ставрополь, улица Шпаковская, 82, 84, 84/2, 84/3, 86/1, 86/2, 86/3, улица 50 лет ВЛКСМ, 2/5, 2/6, 2/7 |
| 6. | Город Ставрополь, улица Мира, 367/17, 367/20, 367/21, 367/22, улица Краснофлотская, 72, 74 |
| 7. | Город Ставрополь, улица Космонавтов, 4 А, 4 Б, 4 В, 6, 8, 10, 12, улица Доваторцев, 50/1, 50/2 |
| 8. | Город Ставрополь, улица Ленина, 108, 108/2 |
| 9. | Город Ставрополь, улица М. Морозова, 66, 66 А |
| 10. | Город Ставрополь, улица Туапсинская, 2 А |
| 11. | Город Ставрополь, улица Биологическая, 10 |
| 12. | Город Ставрополь, переулок Чкалова, 17, 27 А |
| 2019 год | |
| 13. | Город Ставрополь, улица Шпаковская, 74/2, 74/3 |
| 14. | Город Ставрополь, улица Ломоносова, 63 |
| 15. | Город Ставрополь, проспект К. Маркса, 98-100 |
| 16. | Город Ставрополь, проспект Кулакова, 45 А |
| 17. | Город Ставрополь, улица М. Морозова, 47, 49, 51,  улица Дзержинского, 172, 174, 176 |
| 18. | Город Ставрополь, улица М. Морозова, 54 А |
| 19. | Город Ставрополь, улица Краснофлотская, 42/117, 32,  улица Дзержинского, 230, 228 |
| 20. | Город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 41/1, 39/1, 41/2 |
| 21. | Город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 40/3 |
| 22. | Город Ставрополь, улица Серова, 474, 470/6 |
| 2020 год | |
| 23. | Город Ставрополь, улица Пригородная, 235/2 |
| 24. | Город Ставрополь, улица Ленина, 97 |
| 25. | город Ставрополь, улица Лесная, 153 |
| 26. | город Ставрополь, улица Дзержинского, 33 |
| 27. | город Ставрополь, переулок Макарова, 6/2 |
| 28. | город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 4, 4/1 |
| 29. | город Ставрополь, проспект Ворошилова, 11/1, 11/2 |
| 30. | город Ставрополь, улица Доваторцев, 41/1 |
| 31. | Город Ставрополь, улица Фроленко, 12, 14, 16, улица Доваторцев, 21 |
| 32. | Город Ставрополь, улица Пржевальского, 2 |
| 33. | Город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 16/2 - 16/6 |
| 34. | Город Ставрополь, проспект Ворошилова, 12/1, 12/2, 12/3,  улица Тухачевского, 11 |
| 35. | Город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 81, 81/1, 85, 87, 89 |
| 36. | Город Ставрополь, улица 45 Параллель, 32 |
| 37. | Город Ставрополь, улица Ленина, 88, 74/13, 74/15, 74/17,  улица Гризодубовой, 19 |
| 38. | Город Ставрополь, улица Л. Толстого, 58 |
| 39. | Город Ставрополь, улица М. Морозова, 55 |
| 40. | Город Ставрополь, улица Беличенко, 2, 4, 6, 8 |
| 41. | Город Ставрополь, улица Магистральная, 8, 12 |
| 42. | Город Ставрополь, улица 60 лет Победы, 23 |
| 43. | Город Ставрополь, улица Ленина, 289, улица Л. Толстого, 20 - 22 |
| 44. | Город Ставрополь, проезд Надежденский, 3, 3/2 |
| 45. | Город Ставрополь, улица Мира, 151, улица Добролюбова, 31 |
| 46. | Город Ставрополь, улица Трунова, 134, 136 |
| 47. | Город Ставрополь, проспект К. Маркса, 6 |
| 48. | Город Ставрополь, проспект Кулакова, 49/4, 49/3, 49/1 |
| 49. | Город Ставрополь, проспект Юности, 15, улица Бруснева, 16, 12/3, 12 |
| 50. | Город Ставрополь, проезд Ботанический, 14, 15, 15а, 16, 16 А |
| 51. | Город Ставрополь, улица Доваторцев, 29, 31 |
| 52. | Город Ставрополь, улица Некрасова, 82, 84, 86,  улица Л. Толстого, 117, 119 |
| 53. | Город Ставрополь, улица Пирогова, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 40/1, 40/2 |
| 54. | Город Ставрополь, улица Серова, 480 |
| 55. | Город Ставрополь, улица Лермонтова, 103 |
| 56. | Город Ставрополь, улица М. Морозова, 59 |
| 57. | Город Ставрополь, улица Комсомольская, 46, 48, улица Ленина, 125 |
| 2021 год | |
| 58. | Город Ставрополь, улица Фроленко, 8, 10, улица Доваторцев, 11, 15 |
| 59. | Город Ставрополь, улица Фроленко, 2, 4, улица Доваторцев, 9 |
| 60. | Город Ставрополь, улица Социалистическая, 18/1, 18/2 |
| 61. | Город Ставрополь, проезд Братский, 1 - 20, улица Л. Толстого, 51 А |
| 62. | Город Ставрополь, улица Пирогова, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4 |
| 63. | Город Ставрополь, проспект Юности, 9, 11, 13 |
| 64. | Город Ставрополь, проезд Ботанический, 10 А, 11, 12 |
| 65. | Город Ставрополь, проспект Ворошилова, 7/4 |
| 66. | Город Ставрополь, проезд Черняховского, 8 |
| 67. | Город Ставрополь, улица Мира, 236 |
| 68. | Город Ставрополь, проезд Кооперативный, 1 - 12 |
| 69. | Город Ставрополь, улица Чехова, 79, 79/1, 83, 83/1 |
| 70. | Город Ставрополь, улица Биологическая, 8 |
| 71. | Город Ставрополь, улица Мира, 272, 276 А, 278 А |
| 72. | Город Ставрополь, переулок Зоотехнический, 11 |
| 73. | Город Ставрополь, переулок Зоотехнический, 13 А |
| 74. | Город Ставрополь, улица Ломоносова, 32, 34 |
| 75. | Город Ставрополь, улица Ленина, 318/1, 318/2, 318/3 |
| 76. | Город Ставрополь, улица Лермонтова, 129 |
| 77. | Город Ставрополь, проспект Кулакова, 47/4, 49/5 |
| 78. | Город Ставрополь, улица Октябрьская, 186/3, 186/4, 186/5 |
| 79. | Город Ставрополь, улица Парижской Коммуны, 54, 54 А, 54 Б |
| 80. | Город Ставрополь, улица Пригородная, 223, 225 |
| 2022 год | |
| 81. | Город Ставрополь, проезд Фестивальный, 1/1, 1/2 |
| 82. | Город Ставрополь, улица Шпаковская, 76а/2, 76а/1,  проезд Фестивальный, 7, 9, 13, 15 |
| 83. | Город Ставрополь, улица Ленина, 328/9, 328/10 |
| 84. | Город Ставрополь, улица Мира, 437, 455 |
| 85. | Город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 3/5, 7/5, 7/4, 7/1 |
| 86. | Город Ставрополь, улица Тухачевского, 9, 9/1, 9/4, 9/5 |
| 87. | Город Ставрополь, улица Пирогова, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2 |
| 88. | Город Ставрополь, проезд Ботанический, 8, 8 А, 9, 10 |
| 89. | Город Ставрополь, улица Мира, 237, 239, 241, 243 |
| 90. | Город Ставрополь, улица Гризодубовой, 27, улица Мира, 117 |
| 91. | Город Ставрополь, улица Ленина, 100, переулок Расковой, 1 |
| 92. | Город Ставрополь, переулок Каховский, 17 |
| 93. | Город Ставрополь, улица Добролюбова, 12 |
| 94. | Город Ставрополь, улица Объездная, 1, 3/1 |
| 95. | Город Ставрополь, улица Туапсинская, 10 |
| 96. | Город Ставрополь, проезд Энгельса, 1 - 28 |
| 97. | Город Ставрополь, проезд Врачебный, 38 - 51 |
| 98. | Город Ставрополь, улица Маяковского, 16 А, улица Мира, 165 |
| 99. | Город Ставрополь, улица Р. Люксембург, 33, 35,  улица Комсомольская, 89/1, 87, 81 |
| 100. | Город Ставрополь, улица Репина, 198 |
| 101. | Город Ставрополь, улица Репина, 75 - 75 А |
| 102. | Город Ставрополь, улица Пригородная, 225/1 |
| 103. | Город Ставрополь, улица Трунова, 136 |
| 104. | Город Ставрополь, улица Гражданская, 1 Б, проспект К. Маркса, 3/1 А |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко